| سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور |  |
| --- | --- |

اداره كل نوسازي مدارس خوزستان

(نمونه برگ شماره 1/4 واحد رسيدگي نهائي)

| عنوان و محل اجراي پروژه : احداث سرویس بهداشتی 2 چشمه مدرسه فتحی شقاقی دره بید رغیوه هفتگل | سرناظر : وحید نورالدینی ناظر تاسیسات: حسین آهی پيمانكار: قلعه نوین تکاب |
| --- | --- |
| شماره و تاريخ قرارداد : 9827-24 -1400 * * 24 / 07 / 1400 | شماره و تاريخ صورتجلسه : 1399/19 مورخه 13/07/1401 |

صورتجلسات تخریب وکارهای پنهان

1) لوله پلي اتيلن مشبک يک لايه به قطر خارجي 25 ميليمتر به متراژ 65 متر جهت لوله کشی برقرای آب سرویس. .

| نماينده شركت/پيمانكار | ناظر | سرپرست نظارت و مهر نمايندگي | معاونت فني / اجرايي |
| --- | --- | --- | --- |

رونوشت :       * دفتر نظارت            *  پيمانكار        * رسيدگي نهايي         * بايگاني