فرم دستور کار ابلاغ ماده 29 شرایط عمومی پیمان

(کاهش کاری / اضافه کاری) -- ( شماره :  ....... )

مدیر کل محترم نوسازی مدارس استان خوزستان

با سلام

احتراماً بدینوسیله پیشنهاد می گردد عملیات زیر درپروژه  تکمیل مدرسه 4کلاسه مربچه رامهرمز به شماره پیمان 9362-23-1399  مورخ .03/08/1399 به پیمانکاری شرکت  .قلعه نوین تکاب  انجام گردد. بنابراین خواهشمند است در خصوص ابلاغ به پیمانکار اظهار نظر فرمائید.

مبلغ پیمان : به عدد 1،3981،736،160  ریال (یک میلیارد و سیصد و نود و هشت میلیون و هفتصد و سی و شش هزار و صد و شصت)

نقشه های مورد نیاز و دستورکارهای تائید کارفرما بپیوست میباشند.

| ردیف | نحوه پرداخت | شرح عملیات | مقدار کار | مبلغ واحد | مبلغ کل افزایش | مبلغ کل کاهش |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | کولر گازی پنجره ای | 5 |  | - | 561،158،486- |
| 2 |  | آب تصفیه کن خانگی شش فیلتره | 1 |  | - | 46،000،000- |
| 3 |  | اضافه کار فهرستی تاسیسات برق و مکانیک | 1 |  | 102،025،516 | - |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| جمع کل (ریال) |  |  | جمع افزایش/کاهش (ریال) |  |  |  |
| درصد ابلاغی کل |  |  | درصد ابلاغی افزایش/کاهش |  |  |  |

* مقادير و مبالغ فوق بصورت برآورد مي باشد و مبلغ قطعی ، پس از اجرای عملیات با تائید دستگاه نظارت و رسيدگي نهايي قابل پرداخت میباشد.

| پیمانکار | ناظر پروژه | سر ناظر پروژه | رسیدگی نهایی | معاونت فنی / اجرایی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| امضاء و مهر شرکت | نام ونام خانوادگی | نام ونام خانوادگی ومهرنمايندگي |  |  |

دستورکار قبلی :  « ابلاغ شماره : ..................   مورخ : ........................... با درصد ابلاغی :  .............. »   لغو می گردد.

امور قراردادها: بر اساس ماده 29 شرایط عمومی پیمان دستور کار فوق با ............ درصد اضافه کاری/ کاهش کاری به پیمانکار ابلاغ گردد. شماره و تاريخ دبيرخانه سعید سعیدی پور مدیر کل نوسازی مدارس خوزستان