| عنوان و محل اجرای پروژه: تکمیل مدرسه 4 کلاسه مربچه رامهرمز | پيمانكار: قلعه نوین تکاب |
| --- | --- |
| شماره و تاریخ قرارداد: : 9362-23 -99 * * 03 / 08 / 1399 | شماره و تاریخ دستورکار: |
|  | شماره و تاریخ صورتجلسه: 11251/19 مورخ 02/07/1401 |

صورتجلسه

| بدینوسیله موارد انجام شده در پروژه،مطابق شرح ذیل مورد تایید و صورتجلسه می گردد: 1) لوله پلي اتيلن مشبک يک لايه به قطر خارجي 20 ميليمتر جهت برقراری آب مدرسه و اجرای مجدد سرویس بهداشتی به متراژ 100 متر. 2) لوله پي.وي.سي سخـت، به قطر خارجي 110 ميليمتر و فشار کار 6 بار به متراژ 20 متر جهت اجرای مجدد فاضلاب سرویس بهداشتی. 3) لوله پي.وي.سي سخـت، به قطر خارجي 110 ميليمتر و فشار کار 6 بار به متراژ 6 متر جهت فاضلاب خانه سرایداری تا چاه جذبی احداثی. 4) لوله پي.وي.سي سخـت، به قطر خارجي 50 ميليمتر و فشار کار 6 بار به متراژ 12 متر جهت ونت ها و روشویی اجرای مجدد سرویس. 5)کابل سه سيمه با عايق و روکـش ترمو پلاستيک از نوع NYY و به مقطع 6×3 ميليمتر مربع به متراژ 30 متر از پایه برق تا جعبه کنتور. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| نماینده شرکت/پیمانکار | ناظر | سرپرست نظارت | معاونت فنی/اجرایی |

رونوشت :             * دفتر نظارت                         *  پيمانكار                          * رسيدگي نهايي                                       * بايگاني